|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal Dimulai Degiatan |  | 17/03/2021 |  |
| Tanggal Akhir Kegiatan |  | 05/05/2021 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JADWAL KEGIATAN** | | | |
|  |  |  |  |
| Nama Kegiatan | Durasi Waktu | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
| Meeting | 2 | 17-Mar | 18-Mar |
| Stakeholder Discussion | 2 | 19-Mar | 20-Mar |
| Design Aplikasi | 4 | 21-Mar | 24-Mar |
| Design Database | 6 | 25-Mar | 30-Mar |
| Design Interface | 6 | 31-Mar | 05-Apr |
| Software Engginer | 6 | 06-Apr | 11-Apr |
| Spesifikasi | 6 | 12-Apr | 17-Apr |
| Internal Testing | 6 | 18-Apr | 23-Apr |
| Testing Aplikasi | 4 | 24-Apr | 27-Apr |
| Demontrasi | 2 | 28-Apr | 29-Apr |
| Dokumentasi | 3 | 30-Apr | 02-Mei |
| Finishing | 3 | 03-Mei | 05-Mei |